Pielikums Nr.2

**Darba uzdevums vienistabas dzīvokļa remontam Ozolmuižā, Šalkās, dz.11, Brīvzemnieku pag., Alojas novadā**

Īpašie noteikumi, veicot dzīvokļa kosmētisko remontu:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma noslēgšanas ar pretendentu, radušies jautājumi par darbu ainām vai apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai). Par objekta apskati uz vietas zvanīt pa tālruni 28763002 vai 64030483 Ludim Dārziņam vai pa tālruni 26173584 Ilonai Dārziņai.
2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, ir pieredze un attiecīgi sertifikāti būvniecības darbu veikšanai un iepazinies ar Darba uzdevumu.
3. Visi remontdarbi, kas nepieciešami dzīvokļa kosmētiskajam remontam, uzskaitīti secīgā kārtībā, darbu apjomos (sk.pielikums Nr.1).
4. Virsmu sagatavošanas darbos jāietilpst visu darbu tehnoloģiskais process-gruntēšana, špaktelēšana un krāsošana.
5. Patērētās elektroenerģijas uzskaitei uzstādīt elektrības starpskaitītāju. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt patērētās elektroenerģijas daudzumu saskaņā ar starpskaitītāja rādījumu.
6. Krāsu toņus saskaņot ar Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju Aivaru Krūmiņu, tel.22014160.
7. Darbu veikšanas laiks – 30 darba dienas.
8. Darbu garantijas laiks – 2 gadi no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.
9. Piedāvājuma tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
10. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietā, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un ugunsdrošības pasākumus. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu, utilizēt radušos būvgružus.
11. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.
12. Pie darbu pieņemšanas-nodošanas, sagatavot aktu, iesniedzot nepieciešamo izpilddokumentāciju, tajā sk. fomu Nr.2.