Apstiprināts

Alojas novada domes

Iepirkumu komisijas

2020. gada 5. jūnija sēdē

Protokola Nr. CA 2020/30-01

Cenu aptaujas

Nr.CA 2020/30

**“Ceļu remonts Brīvzemnieku pagastā un Staicelē”**

**NOTEIKUMI**

Alojā, 2020

* 1. **Vispārīgā informācija**
  2. **Pasūtītājs**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Alojas novada dome |
| **Juridiskā adrese** | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 |
| **Reģistrācijas Nr.** | 90000060032 |
| **Tālruņa Nr.** | 64023925 |
| **E-pasta adrese** | [dome@aloja.lv](mailto:dome@aloja.lv) |
| **Pasūtītāja mājaslapa internetā** | [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) |
| **Kontaktpersonas** | Dace Tauriņa, Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja, tālr. 29164376, e-pasts: [dace.taurina@aloja.lv](mailto:dace.taurina@aloja.lv)  Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Rihards Būda, tālr. 28652353, e-pasts: [rihards.buda@aloja.lv](mailto:rihards.buda@aloja.lv);  Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, Tālr. 25700648, e-pasts: [dace.rubene@aloja.lv](mailto:dace.rubene@aloja.lv) |

* 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 12. jūnijam plkst. 10:00.**
  2. **Piedāvājumi var tikt iesniegti:**
     1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
     2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
     3. nosūtot elektroniski uz e-pastu: [dome@aloja.lv](mailto:dome@aloja.lv)

1. **Informācija par cenu aptaujas priekšmetu**
   1. **Cenu aptaujas priekšmets**:Ceļu remontdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (un darbu apjomiem.
   2. Cenu aptaujas priekšmets ir sadalīts divās daļās:
      1. 1. daļa - Brīvzemnieku pagasta ceļu remonts;
      2. 2. daļa - Ceļa nomaļu piebēršana Kalēju ielā, Staicelē.
   3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu uz vienu vai abām cenu aptaujas priekšmeta daļām.
   4. **Līguma izpildes vieta**:
      1. 1. daļa – Brīvzemnieku pagasts;
      2. 2. daļa - Staicele.
   5. **Līguma izpildes termiņš**:
      1. 1. daļa **-** līdz 2020. gada 31. augustam;
      2. 2. daļa – līdz 2020. gada 30. jūnijam.
   6. Norēķinu par izpildīto darbu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža. Līguma darbības laikā nav paredzēti avansa maksājumi.
2. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**
   1. Pretendents cenu aptaujā var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu cenu aptaujā atbilstoši šo Noteikumu prasībām. Piedalīšanās cenu aptaujā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.
   2. **Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītāja prasības pretendentu kvalifikācijai** | **Pretendenta iesniedzamie dokumenti cenu aptaujā** |
|  | Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā | Pretendenta pieteikums dalībai Cenu aptaujā saskaņā ar Cenu aptaujas noteikumu 1. pielikumā pievienoto veidlapu. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pieteikumam dalībai Cenu aptaujā jāpievieno pilnvara. |
|  | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.  Fiziskām personām jābūt reģistrētām Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.  Fiziskām personām Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopija. |
|  | Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem. | Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkumu komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[*https://bis.gov.lv*](https://bis.gov.lv)Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs iesniedz līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt Cenu aptaujas noteikumos noteiktos darbus. |
|  | Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2015.,2016., 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze grants ceļu remontdarbu veikšanā – tas ir veicis vismaz 2 (divu) līguma izpildi, kur katra līguma ietvaros ir veikti un pilnībā pabeigti grants ceļu remontdarbi un līguma summa nav mazāka par 2000 EUR bez PVN. | - Pretendenta iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā izpildīto līgumu saraksts saskaņā ar 2. pielikumu;  - Vismaz 2 (divas) līgumu sarakstā minēto pasūtītāju pozitīvas atsauksmes. |

* 1. **Tehniskais piedāvājums**:
     1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj pretendenta sagatavots materiālu atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums, t. sk. pievienoti dokumenti, kas apliecina pielietoto minerālo materiālu izcelsmi.
     2. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums, ka pielietotajiem materiāliem un veiktajiem darbiem tiek nodrošināta ne mazāk kā 3 (trīs) gadu garantija;
  2. **Finanšu piedāvājums**:
     1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 5. un 6. pielikumu atbilstoši cenu aptaujas daļai, uz kuru pretendents piesakās;
     2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda *euro* (EUR).
     3. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu. Līgumcena tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku, un netiks pārrēķināta.

1. **Izslēgšanas nosacījumi**
   1. Pretendents tiek izslēgts no dalības cenu aptaujā, ja piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā attiecībā uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības konstatēti sekojoši apstākļi:
      1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
      2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.
2. **Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs**
   1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs *piedāvājums ar zemāko cenu* katrā cenu aptaujas priekšmeta daļā.
   2. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiks nosūtīta elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
3. **Pielikumi**
   1. 1. pielikums – Pieteikums cenu aptaujai uz 1 (vienas) lapas;
   2. 2. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas;
   3. 3. pielikums - Darbu apjomi cenu aptaujas 1. daļai uz 1 (vienas) lapas;
   4. 4. pielikums – Darbu apjomi cenu aptaujas 2. daļai uz 1 (vienas) lapas;
   5. 5. pielikums – Finanšu piedāvājums cenu aptaujas 1. daļai uz 1 (vienas) lapas;
   6. 6. pielikums - Finanšu piedāvājums cenu aptaujas 2. daļai uz 1 (vienas) lapas;

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Liene Berga

1. pielikums

**PIETEIKUMs**

Cenu aptaujai **“Ceļu remonts Brīvzemnieku pagastā un Staicelē”,**

ID Nr.CA 2020/30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Bankas nosaukums: | |  |
| Bankas kods: | |  |
| Konta numurs: | |  |
| Paraksttiesīgā persona, kas parakstīs būvdarbu līgumu, un ieņemamais amats: | |  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piedāvājam veikt **ceļu remontdarbus**, saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem un atbilstoši darbu apjomiem;
2. apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, to pielikumiem un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
3. apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;
4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

2020. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums*

2. pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Cenu aptaujai **“Ceļu remonts Brīvzemnieku pagastā un Staicelē”,**

ID Nr.CA 2020/30

**Līguma izpildes vieta:** Alojas novada pašvaldības teritorijas ielas un ceļi.

1. **Vispārējās prasības:**
   1. Līguma izpildes termiņš:
      1. 1. daļa **-** līdz 2020. gada 31. augustam;
      2. 2. daļa – līdz 2020. gada 30. jūnijam.
   2. Darbi veicami bez nokrišņu periodā. Remontējamais ceļa posms jāapzīmē ar attiecīgām ceļa zīmēm.
   3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbu kvalitatīvu, precīzu izpildi objektā.
   4. Būvuzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu būvdarbu izpildes laikā, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
   5. Darbu izpildē izmantot sertificētus materiālus un izstrādājumus. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai. Materiālus, kuriem nav Latvijā izdots sertifikāts, var izmantot, ja to sertifikātā un dokumentācijā uzrādītas kvalitātes īpašības, kuras tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju, vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas kopienas (EC) standartu prasībām.
   6. Būvdarbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju.
   7. Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu remonta darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem ” prasībām.
   8. Izpildot darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības. Darbi jāveic tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, ikdienas uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja, vai šo specifikāciju prasības.
   9. Garantijas laiks - ne mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
   10. Būvdarbi veicami stingri ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ceļu būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei, atbilstoši VAS “Latvijas valsts ceļi” ar 2018. gada 27. septembrī apstiprinātajām Ceļu specifikācijām 2019, kas ir pieejamas [www.lvceli.lv](http://www.lvceli.lv) un Alojas novada Ceļu specifikācijām 2018, kas ir pieejamas <http://www.aloja.lv/pasvaldibas-autoceli/>
   11. Nepieciešamības gadījumā pirms darbu uzsākšanas jāprofilē ceļi.
   12. Pirms darbu uzsākšanas Būvdarbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju un uzrādīt pielietojamo materiālu testēšanas pārskatus.
2. **Darbu apjomi:** Darbu apjomi katrai cenu aptaujas priekšmeta daļai norādīti cenu aptaujas noteikumu 3. un 4. pielikumā.
3. pielikums

**DARBU APJOMI**

Cenu aptaujas priekšmeta 1. daļa – Brīvzemnieku pagasta ceļu remonts

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apzīmējums un nosaukums** | **Adrese (km)** | | **Garums**  **m** | **Platums**  **m** | **Laukums**  **m2** | **Materiāla tilpums m3** | **Darba nosaukums** |
| no | līdz |
| 1. | 48 B02 Paegļi- Dīcmaņi | 0,580 | 0,960 | 380 | 3 |  | 171 | Nesaistīta minerālmateriālā seguma izveide O/32, N-IV klase blīvā veidā h=15 cm |
| 2. | 48C20 Brīvzemnieki -Ezeriņi | 0,000 | 0,400 | 400 | 3 |  | 180 | Nesaistīta minerālmateriāla seguma izveide O/32, N-IV klase blīvā veidā h=15 cm |
| 3. | 48C03 Raudiņas -Alkšņi | 0,300 | 0,620 | 320 | 3 |  | 144 | Nesaistīta minerālmateriāla seguma izveide O/32, N-IV klase blīvā veidā h=15 cm |

1. pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Cenu aptaujas priekšmeta 1. daļa – Brīvzemnieku pagasta ceļu remonts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

piedāvā veikt remonta darbus atbilstoši cenu aptaujas **“Ceļu remonts Brīvzemnieku pagastā un Staicelē”** (identifikācijas Nr. CA 2020/30) prasībām par:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Līgumcena bez PVN**  **(EUR)** |
| **48 B02 Paegļi- Dīcmaņi 0,58-0,96 km**  Nesaistīta minerāl materiālā seguma izveide O/32, N-IV klase blīvā veidā h=15 cm | |  |
| **48C20 Brīvzemnieki -Ezeriņi 0,00-0,4 km**  Nesaistīta minerāl materiāla seguma izveide O/32, N-IV klase blīvā veidā h=15 cm | |  |
| **48C03 Raudiņas -Alkšņi 0,30-0,62 km**  Nesaistīta minerāl materiāla seguma izveide O/32, N-IV klase blīvā veidā h=15 cm | |  |
| **Kopā:** |  |
| **PVN 21%:** |  |
| **Kopā ar PVN:** |  |

Mēs piekrītam visām PASŪTĪTĀJA cenu aptaujas noteikumu (identifikācijas Nr. CA 2020/30) izvirzītajām prasībām. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar darbu izpildi, tajā skaitā darbaspēka izmaksas, nodokļi, nodevas un citas saistītās izmaksas. Finanšu piedāvājumā norādītā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un nav pakļaujama nekādām izmaiņām.

2020. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

1. pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Cenu aptaujas priekšmeta 2. daļa – Ceļa nomaļu piebēršana Kalēju ielā, Staicelē

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

piedāvā veikt remonta darbus atbilstoši cenu aptaujas **“Ceļu remonts Brīvzemnieku pagastā un Staicelē”** (identifikācijas Nr. CA 2020/30) prasībām par:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Līgumcena bez PVN**  **(EUR)** |
| **Kalēju iela, Staicelē**  Ceļa nomaļu piebēršana | |  |
| **Kopā:** |  |
| **PVN 21%:** |  |
| **Kopā ar PVN:** |  |

Mēs piekrītam visām PASŪTĪTĀJA cenu aptaujas noteikumu (identifikācijas Nr. CA 2020/30) izvirzītajām prasībām. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar darbu izpildi, tajā skaitā darbaspēka izmaksas, nodokļi, nodevas un citas saistītās izmaksas. Finanšu piedāvājumā norādītā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un nav pakļaujama nekādām izmaiņām.

2020. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums